# 12. 投资匡算表

## 12.1 投资匡算原则

### 政策导向

- 共建共享：充分利用省级共性能力平台（统一身份认证、电子证照服务、数据共享交换平台等），避免重复建设

- 利旧原则：优先对接一体化政务服务平台、历史档案数据库等现有系统，避免推倒重来

- 云服务优先：依托省级政务云部署，优先采用云服务模式，降低一次性投入

- 分步实施：根据业务优先级分阶段投入，优先保障核心业务模块建设

### 成本效益要求

- 每个建设内容都要有明确的业务价值支撑

- 投资匡算与预期成效相匹配，压缩办理时间、提升效能

- 充分考虑后期运维成本，纳入运营费用测算

- 预留合理的升级扩展空间，增强系统生命力

## 12.2 投资匡算总表

| 序号 | 名称 | 说明 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总投资 | 一+二+三 | 100% | 100% |
| 一 | 应用建设费 | （一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六） |  | 65-70% |
| （一） | 软件定制费 | 新建系统功能开发、升级改造、系统对接、支撑能力建设等 |  | 28-32% |
| （二） | 软硬件采购费 | 服务器、存储设备、安全设备、操作系统、数据库等 |  | 10-12% |
| （三） | 云资源租赁费 | 政务云资源租赁，包含计算、存储、网络等 |  | 8-10% |
| （四） | 数据资源建设费 | 主题库、专题库、知识库建设及数据汇聚 |  | 8-10% |
| （五） | 标准规范编制费 | 政务服务事项标准、数据标准、接口规范等 |  | 1-2% |
| （六） | 集成费 | 系统间接口开发、数据迁移、联调测试等 |  | 3-5% |
| 二 | 应用建设其他费 | （一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六）+（七） |  | 18-22% |
| （一） | 建设单位管理费 | 项目组织实施、质量管理等 |  | 2-3% |
| （二） | 设计编制服务费 | 项目建议书、可行性研究报告、初步设计等 |  | 1.5-2% |
| （三） | 监理服务费 | 项目建设全过程监理 |  | 2-3% |
| （四） | 软件功能与性能测评费 | 第三方测评机构进行功能、性能测试 |  | 1.5-2% |
| （五） | 网络安全等级保护测评费 | 等保二级测评 |  | 1-1.5% |
| （六） | 密码应用安全性评估 | 密码应用安全性评估 |  | 0.5-1% |
| （七） | 运营费用 | 首年运营支撑（短信服务、内容运营等） |  | 8-10% |
| 三 | 预备费 | 不可预见费用 |  | 8-10% |

## 12.3 应用建设费详细测算

### 12.3.1 软件定制费明细

| 序号 | 建设内容 | 功能描述 | 重要性 | 估算依据 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一：政务服务事项标准化管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 事项标准化管理 | 128子类事项的编码、流程、材料、收费标准化管理 | ★★★ | 功能复杂度的代码行估算 | 120 |
| 1.2 | 事项编码生成 | 统一编码规则自动生成 | ★★★ | 标准功能模块 | 35 |
| 1.3 | 事项版本管理 | 版本控制和变更追溯 | ★★☆ | 基础功能 | 25 |
| 1.4 | 事项发布管理 | 统一发布至28个市级、15个区县 | ★★★ | 消息推送机制 | 40 |
| 1.5 | 事项动态调整 | 实时调整和即时生效 | ★★☆ | 审批流程配置 | 30 |
| 1.6 | 统计分析看板 | 多维统计和报表导出 | ★☆☆ | BI报表模块 | 20 |
| 模块二：全流程线上办理平台 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 线上申请受理 | 全流程线上办理，工作流引擎支撑 | ★★★ | 核心业务，高复杂度 | 200 |
| 2.2 | 统一受理入口 | 整合896项政务服务事项 | ★★★ | 统一门户开发 | 80 |
| 2.3 | 智能预审辅助 | AI辅助审核（OCR+NLP） | ★★☆ | AI能力对接 | 100 |
| 2.4 | 办件进度跟踪 | 全链条追溯，实时查询 | ★★☆ | 状态推送机制 | 45 |
| 2.5 | 电子归档管理 | 电子签章，云存储加密 | ★★☆ | 安全模块 | 50 |
| 2.6 | 并联审批支持 | 多部门并联审批 | ★★☆ | 流程引擎扩展 | 60 |
| 模块三：电子证照库管理与共享平台 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 证照归集管理 | 36类证照、800万张签发记录管理 | ★★★ | 分布式存储架构 | 150 |
| 3.2 | 证照共享服务（证照”超市”） | “一次提交、全程复用” | ★★★ | API开放平台 | 90 |
| 3.3 | 证照复用管理 | 复用情况记录和统计 | ★★☆ | 区块链存证对接 | 55 |
| 3.4 | 证照真伪核验 | 在线核验服务 | ★★☆ | 数字签名验真 | 40 |
| 3.5 | 证照应用统计 | 使用情况、复用率分析 | ★☆☆ | 数据分析报表 | 30 |
| 模块四：效能监控与预警平台 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 实时监测预警 | 流式计算，实时大屏 | ★★★ | 实时监控开发 | 120 |
| 4.2 | 超期智能预警 | 规则引擎，消息推送 | ★★★ | 预警规则配置 | 50 |
| 4.3 | 效能排名评估 | 多维评分模型，排名算法 | ★★☆ | 评分算法开发 | 70 |
| 4.4 | 好差评管理 | 多渠道接入，数据追溯 | ★★☆ | 评价系统对接 | 35 |
| 4.5 | 数据分析报告 | 多维效能报告自动生成 | ★★☆ | BI报表开发 | 45 |
| 支撑能力建设 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 事项标准化管理引擎 | 事项全流程管理 | ★★★ | 核心引擎 | 80 |
| 5.2 | 工作流引擎 | 流程编排、并行审批 | ★★★ | 核心引擎 | 100 |
| 5.3 | 效能监控引擎 | 实时监测、智能预警 | ★★★ | 核心引擎 | 90 |
| 5.4 | 证照复用追溯引擎 | 全生命周期记录 | ★★☆ | 支撑模块三 | 60 |
| 系统对接集成 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 省级统一身份认证平台对接 | 统一身份认证、授权管理 | ★★★ | 接口对接 | 25 |
| 6.2 | 省级电子证照库对接 | 36类证照数据共享 | ★★★ | 接口对接 | 30 |
| 6.3 | 省级数据共享交换平台对接 | 跨部门数据共享 | ★★★ | 接口对接 | 35 |
| 6.4 | 一体化政务服务平台升级对接 | 896项事项全流程 | ★★★ | 升级对接 | 50 |
| 6.5 | 历史档案数据库迁移 | 450万条数据迁移 | ★★☆ | 数据迁移 | 40 |
| 6.6 | 市场监管局系统对接 | 企业基础信息、信用信息 | ★★☆ | 接口对接 | 20 |
| 6.7 | 民政局系统对接 | 特殊群体数据、补贴记录 | ★★☆ | 接口对接 | 20 |
| 特殊群体服务 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 特殊群体主动服务平台 | 主动服务推送 | ★★☆ | 新建功能 | 55 |
| 小计 |  |  |  |  | 1995 |

### 12.3.2 软硬件采购费明细

| 序号 | 采购内容 | 规格说明 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 16核CPU，64GB内存，1TB SSD | 4台 | 8 | 32 |
| 2 | 数据库服务器 | 32核CPU，128GB内存，2TB SSD | 2台 | 15 | 30 |
| 3 | 存储设备 | 分布式存储，100TB容量 | 1套 | 40 | 40 |
| 4 | 安全设备（防火墙） | 下一代防火墙 | 2台 | 8 | 16 |
| 5 | 负载均衡设备 | 应用负载均衡 | 2台 | 5 | 10 |
| 6 | 操作系统（Linux） | 服务器版 | 6套 | 1 | 6 |
| 7 | 数据库软件 | 商用数据库许可 | 1套 | 25 | 25 |
| 8 | 中间件 | 应用服务器中间件 | 1套 | 15 | 15 |
| 小计 |  |  |  |  | 174 |

### 12.3.3 云资源租赁费明细

| 序号 | 资源类型 | 规格说明 | 月费用（万元） | 年费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算资源 | 64核CPU云主机 | 2 | 24 | 含容器服务 |
| 2 | 存储资源 | 200TB云存储 | 1.5 | 18 | 含备份 |
| 3 | 网络资源 | 带宽、NAT网关等 | 0.8 | 9.6 |  |
| 4 | 安全资源 | 云WAF、云监控 | 0.5 | 6 |  |
| 5 | AI资源 | OCR、NLP调用 | 1 | 12 | 按调用量 |
| 小计 |  |  |  | 69.6 | 首年 |

### 12.3.4 数据资源建设费明细

| 序号 | 数据资源 | 建设内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务服务事项库 | 128子类事项标准化数据建模、清洗、导入 | 45 |
| 2 | 电子证照库 | 36类证照800万张数据汇聚、元数据治理 | 60 |
| 3 | 办件档案库 | 450万条历史数据迁移、增量汇聚 | 50 |
| 4 | 效能评估专题库 | 效能指标、超期记录、投诉记录等分析数据建设 | 30 |
| 5 | 特殊群体服务专题库 | 特殊群体数据汇聚、服务记录整合 | 25 |
| 6 | 政务服务知识库 | 办事指南、常见问题、政策解读知识编目 | 20 |
| 7 | 高质量数据集建设 | 数据清洗、标注、脱敏、质量评估 | 30 |
| 小计 |  |  | 260 |

### 12.3.5 标准规范编制费明细

| 序号 | 标准规范 | 内容说明 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务服务事项标准化规范 | 事项编码、流程、材料、收费标准化规范 | 8 |
| 2 | 电子证照共享技术规范 | 证照格式、接口、共享规范 | 6 |
| 3 | 数据共享交换规范 | 跨部门数据共享接口规范 | 5 |
| 4 | 效能评估标准规范 | 效能指标体系、评估方法标准 | 6 |
| 5 | 系统对接技术规范 | 接口标准、安全规范、测试规范 | 5 |
| 小计 |  |  | 30 |

### 12.3.6 集成费明细

| 序号 | 集成内容 | 说明 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统间接口开发 | 7个对接系统的接口开发、联调 | 35 |
| 2 | 数据迁移集成 | 450万条历史档案数据迁移 | 25 |
| 3 | 第三方服务集成 | 支付、短信、区块链等第三方服务集成 | 20 |
| 4 | 统一认证集成 | 省级统一身份认证平台对接联调 | 10 |
| 5 | 系统测试与验收 | 全系统集成测试、性能测试 | 15 |
| 小计 |  |  | 105 |

## 12.4 应用建设其他费详细测算

| 序号 | 费用名称 | 测算依据 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位管理费 | 按应用建设费的2%计取 | 52 |
| 2 | 设计编制服务费 | 可行性研究、初步设计等 | 35 |
| 3 | 监理服务费 | 全过程监理，按应用建设费的2% | 52 |
| 4 | 软件功能与性能测评费 | 第三方测评 | 35 |
| 5 | 网络安全等级保护测评费 | 等保二级测评 | 20 |
| 6 | 密码应用安全性评估 | 密码应用评估 | 12 |
| 7 | 运营费用（首年） | 短信服务、内容运营、技术支持 | 180 |
| 小计 |  |  | 386 |

## 12.5 投资汇总表

| 序号 | 费用类别 | 金额（万元） | 占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用建设费 | 2554.6 | 68% |  |
|  | 其中：软件定制费 | 1995 | 53% | 核心投入 |
|  | 其中：软硬件采购费 | 174 | 5% | 含服务器、存储、安全 |
|  | 其中：云资源租赁费 | 69.6 | 2% | 首年云服务 |
|  | 其中：数据资源建设费 | 260 | 7% | 主题库、专题库、知识库 |
|  | 其中：标准规范编制费 | 30 | 1% | 5类标准规范 |
|  | 其中：集成费 | 105 | 3% | 接口开发、数据迁移 |
| 二 | 应用建设其他费 | 386 | 10% |  |
| 三 | 预备费 | 294 | 8% | 按一+二的8%计取 |
| 四 | 建设期利息 | 0 | 0% | 暂无贷款需求 |
|  | 合计总投资 | 3234.6 | 100%** |  |

## 12.6 省市共建费用分摊

| 建设内容 | 省级责任 | 市县责任 | 费用分摊原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省级统建能力复用 | 0% | 0% | 直接复用，无分摊 |
| 统一身份认证对接 | 0% | 0% | 省级统建，复用无费用 |
| 电子证照库对接 | 0% | 0% | 省级统建，复用无费用 |
| 数据共享交换平台对接 | 0% | 0% | 省级统建，复用无费用 |
| 公共支撑能力（自建） | 100% | 0% | 省级统建供全省复用 |
| 标准规范编制 | 90% | 10% | 省级主导，市县参与 |
| 市级部门特色功能 | 30% | 70% | 按需分担 |
| 县级个性化配置 | 20% | 80% | 按需分担 |

## 12.7 效益分析

### 量化效益

| 效益指标 | 当前状态 | 建设后预期 | 改善幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项标准化覆盖率 | [待填写]% | 100% | 提升至100% |
| 政务服务事项网上办理率 | [待填写]% | ≥95% | 大幅提升 |
| 材料精简率 | [待填写]% | ≥70% | 压缩[待填写]% |
| 办理时间压缩 | [待填写]天 | [待填写]天 | 减少[待填写]% |
| 群众满意度 | [待填写]% | ≥95% | 显著提升 |
| 证照复用率 | [待填写]% | ≥80% | 大幅提升 |
| 超期预警准确率 | [待填写]% | ≥90% | 显著提升 |

### 投资回收期

- 预计投资回收期：[待填写]年

- 预计年运维成本：约[待填写]万元/年（不含短信等第三方费用）

## 12.8 数据替换清单

以下数据需根据本地实际情况替换为真实数据：

| 序号 | 占位符 | 说明 | 建议数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [待填写]% | 事项标准化覆盖率现状 | 政务服务管理机构 |
| 2 | [待填写]% | 政务服务事项网上办理率 | 大数据局/政务服务管理局 |
| 3 | [待填写]% | 当前材料精简率 | 政务服务管理机构 |
| 4 | [待填写]天 | 当前平均办理时间 | 政务服务管理机构 |
| 5 | [待填写]天 | 预期办理时间 | 根据改革措施测算 |
| 6 | [待填写]% | 当前群众满意度 | 政务服务管理机构 |
| 7 | [待填写]% | 当前证照复用率 | 电子证照管理部门 |
| 8 | [待填写]% | 当前超期预警准确率 | 效能监控部门 |
| 9 | [待填写]年 | 投资回收期 | 财务测算 |
| 10 | [待填写]万元/年 | 年运维成本 | 运维团队测算 |

投资匡算说明： 1. 本投资匡算基于数字政府省级项目建设经验估算，实际投资以批复的可行性研究报告或初步设计为准 2. 软件定制费为核心投入，体现了自主可控的研发投入 3. 充分利用省级统建能力，有效避免重复建设，降低总体投资 4. 云服务优先模式降低了初期硬件投入，减轻财政压力 5. 预备费按应用建设费和其他费用合计的8%计取，预留合理弹性空间