# 业务清单

本文档为数字政府应用场景申报论证材料之”业务清单”，对应评分体系中20分权重，旨在回答”建什么”的问题。

前置文档：01_需求清单.md

一致性承诺：本业务清单与需求清单保持完全一致，业务模块名称、数据项、改革措施等核心要素均对应需求清单中的问题与解决方案。

## 2.1 核心业务

核心业务名称： 政务服务”一网通办”能力提升

业务边界描述： 本核心业务围绕政务服务事项标准化、全流程线上办理、电子证照归集复用、办件监督效能评估四大领域，覆盖28个市级部门、15个区县政务服务机构的896项政务服务事项，实现省/市/县/乡/村/群众六级贯通，形成”一口清”办事指南、“一次办”全流程、“一网通”数据共享、“一体化”效能监督的政务服务新体系。

与需求清单对应关系：

| 需求清单问题领域 | 对应业务模块 | 预期成效 |
| --- | --- | --- |
| 事项标准不统一 | 政务服务事项标准化管理模块 | 事项标准覆盖率100% |
| 办理流程脱节 | 全流程线上办理模块 | 流程闭环覆盖率95%以上 |
| 电子证照应用率低 | 电子证照归集与复用模块 | 电子证照复用率80%以上 |
| 监督效能不足 | 办件监督与效能评估模块 | 超期办理率降低，群众满意度提升 |

## 2.2 新业务模块与新业务单元

| 新业务模块 | 新业务单元 | 业务单元说明 | 是否形成闭环 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块一：政务服务事项标准化管理 | 单元1.1：事项标准化管理 | 统一128子类事项的编码、办理流程、材料清单、收费标准，形成全市统一事项标准库 | ★★★ 是 |
|  | 单元1.2：事项动态调整管理 | 实现事项统一编制、统一发布、统一调整，确保事项标准实时更新 | ★★☆ 是 |
| 模块二：全流程线上办理 | 单元2.1：线上申请受理 | 实现”申请—受理—审核—办结—反馈”全流程线上办理，打通线上线下数据壁垒 | ★★★ 是 |
|  | 单元2.2：智能审核辅助 | 引入AI辅助审核，自动比对材料、自动流转，提升审核效率 | ★★☆ 是 |
|  | 单元2.3：办件进度查询 | 实现办件全链条追溯，群众可实时查询办理进度 | ★★☆ 是 |
| 模块三：电子证照归集与复用 | 单元3.1：证照归集管理 | 整合36类电子证照、800万张签发记录，建立统一证照库 | ★★★ 是 |
|  | 单元3.2：证照复用服务 | 建立证照”超市”，实现”一次提交、全程复用”，群众办事少提交材料 | ★★★ 是 |
|  | 单元3.3：证照真伪核验 | 提供电子证照在线核验服务，支撑部门间证照互认 | ★★☆ 是 |
| 模块四：办件监督与效能评估 | 单元4.1：智能监测预警 | 实时监测28个市级部门、15个区县政务服务机构的办件质量，智能预警超期件 | ★★★ 是 |
|  | 单元4.2：效能排名评估 | 构建部门效能排名体系，支撑精细化监管 | ★★☆ 是 |
|  | 单元4.3：群众满意度评价 | 建立”好差评”机制，群众办事后可评价，评价数据可追溯 | ★★☆ 是 |

★★★ 重要性等级说明：★★★为核心业务模块的关键单元，★★☆为支撑性单元

## 2.3 多跨数据共享

| 新业务模块 | 数据项 | 数源部门 | 应用系统 | 共享方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项标准化管理 | 事项编码、办理流程、材料清单 | 28个市级部门 | 政务服务事项管理系统 | 批量同步/实时调用 |
| 全流程线上办理 | 办件数据、办理状态、办结结果 | 28个市级部门、15个区县 | 一体化政务服务平台 | 实时共享 |
| 全流程线上办理 | 近5年存档数据（450万条） | 政务服务管理局 | 历史档案数据库 | 批量迁移 |
| 电子证照归集与复用 | 电子证照数据（36类、800万张） | 人社局、卫健委、民政局、市场监管局等 | 电子证照库 | 汇聚共享 |
| 电子证照归集与复用 | 企业基础信息、信用信息 | 市场监管局 | 企业信息公示系统 | 接口调用 |
| 办件监督与效能评估 | 超期办理数据、效能指标 | 28个市级部门、15个区县 | 效能监控系统 | 实时汇聚 |
| 办件监督与效能评估 | 群众评价数据 | 一体化政务服务平台 | 好差评系统 | 实时汇聚 |
| 特殊群体服务 | 特殊群体基础数据、补贴发放记录 | 民政局、残联、卫健委 | 特殊群体服务平台 | 共享应用 |

数据共享说明： - 涉及28个市级部门、15个区县政务服务机构的办件数据 - 36类电子证照数据，累计签发超800万张 - 近5年办件存档数据累计超450万条

## 2.4 多跨业务协同

| 新业务模块 | 业务协同内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 协同方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项标准化管理 | 建立统一事项标准，实现”一口受理、分工办理” | 政务服务管理局 | 28个市级部门 | 标准制定+日常管理 |
| 全流程线上办理 | 建立市场主体全生命周期协同服务机制 | 市场监管局 | 发改、民政、人社局等 | 并联审批+数据互通 |
| 全流程线上办理 | 建立特殊群体”主动服务”机制，变”被动审批”为”主动服务” | 民政局 | 卫健委、人社、残联 | 信息共享+主动推送 |
| 全流程线上办理 | 建立五级贯通的社保服务”就近办”机制 | 人力资源和社会保障局 | 省/市/县/乡/村五级 | 数据贯通+就近办理 |
| 全流程线上办理 | 建立投资项目”一站式”并联审批服务机制 | 发展和改革委员会 | 市场监管、住建、生态环境等 | 并联审批+流程再造 |
| 电子证照归集与复用 | 建立证照”一次提交、全程复用”机制 | 政务服务管理局 | 36类证照签发部门 | 证照汇聚+共享复用 |
| 办件监督与效能评估 | 建立跨部门效能监督与排名机制 | 政务服务管理局 | 28个市级部门、15个区县 | 数据汇聚+效能评估 |

## 2.5 贯通层级及功能

| 层级 | 功能定位 | 用户角色 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省级 | 平台支撑与数据分析 | 省级政务服务管理人员 | 全省数据汇聚、标准制定下发、智能分析预警、效能评估考核 |
| 市级 | 统筹协调与监管 | 市级部门政务人员 | 事项标准执行、办件审核办理、部门协调、数据上报 |
| 县级 | 审批决策与服务 | 县级政务服务人员 | 材料审核、审批决策、办件管理、数据归集 |
| 乡级 | 就近受理与帮代办 | 乡镇/街道政务服务人员 | 就近受理、入户核查、帮代办服务、进度跟踪 |
| 村级 | 咨询引导与材料预审 | 村/社区工作人员 | 咨询解答、引导服务、材料预审、上门代办 |
| 群众端 | 事项申请与进度查询 | 企业、群众、特殊群体 | 线上申请、材料提交、进度查询、证照调取、满意度评价 |

贯通层级覆盖：省/市/县/乡/村/群众六级全覆盖，与需求清单1.5节多部门履职需求中的28个市级部门、15个区县政务服务机构完全对应。

## 2.6 业务架构模式

本业务清单采用全流程式业务架构模式，以用户办事全生命周期为主线，将四大新业务模块串联为完整的业务流程闭环。

群众办事咨询 → 事项标准查询（模块一）
      ↓
线上申请提交 → 全流程线上办理（模块二）
      ↓
材料智能核验 → 电子证照复用（模块三）
      ↓
审核审批流转 → 全流程线上办理（模块二）
      ↓
办结结果反馈 → 效能监督评估（模块四）
      ↓
群众满意度评价 → 效能改进优化（模块四）

## 数据替换清单

以下数据需在正式申报前替换为本地真实数据：

| 序号 | 占位符 | 说明 | 建议获取渠道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28个市级部门、15个区县 | 涉及部门范围 | 政务服务管理局统计数据 |
| 2 | 896项政务服务事项 | 事项总量 | 政务服务事项清单 |
| 3 | 128个子类 | 事项分类数量 | 事项标准化分类目录 |
| 4 | 36类电子证照、800万张 | 电子证照数据 | 电子证照库统计 |
| 5 | 450万条 | 近5年存档数据 | 档案数字化统计报告 |
| 6 | 28个市级部门 | 数据共享涉及部门 | 政务数据共享清单 |

## 一致性检查

参照references/consistency-checklist.md进行交叉核验：

| 检查项 | 业务清单内容 | 需求清单来源 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ 核心业务 | 政务服务”一网通办”能力提升 | 需求清单1.1节对应建设内容 | ✓ 一致 |
| □ 问题与模块对应 | 事项标准不统一→模块一 | 需求清单1.2节问题1 | ✓ 一致 |
| □ 问题与模块对应 | 办理流程脱节→模块二 | 需求清单1.2节问题2 | ✓ 一致 |
| □ 问题与模块对应 | 电子证照应用率低→模块三 | 需求清单1.2节问题3 | ✓ 一致 |
| □ 问题与模块对应 | 监督效能不足→模块四 | 需求清单1.2节问题4 | ✓ 一致 |
| □ 部门协同 | 28个部门协同需求 | 需求清单1.5节 | ✓ 一致 |
| □ 贯通层级 | 省/市/县/乡/村/群众 | 需求清单1.5节人社局协同需求 | ✓ 一致 |

声明：本业务清单产出物仅供参考，不作为最终申报材料。正式申报前请： 1. 替换所有”待填写”数据为本地真实数据 2. 根据当地评审要求调整文档结构 3. 确保与后续改革清单、建设清单保持完全一致